Rushup 営業プラットフォーム

簡易システム仕様書

Version 4.0（CSV自動取込対応・商材別合計保存対応版）

最終更新：2026年5月18日

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | Rushup 営業活動一元管理プラットフォーム |
| 対象企業 | 株式会社Rush up |
| 利用人数 | 30〜50名 |
| 作成日 | 2026年5月14日 |
| 最終更新日 | 2026年5月18日（v4.0 / CSV対応） |
| ステータス | 設計フェーズ完了・Phase 1実装準備中 |

# v4.0 変更サマリー（v3.0からの差分）

CSVファイルからの自動取込が決定したことにより、以下の設計変更を反映しました。

| No. | 変更内容 | 影響範囲 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ KPI入力方式を「CSV自動取込（メイン）＋ 手動入力（バックアップ）」に変更 | K-02位置づけ変更、K-07新規追加 |
| 2 | ★ CSV取込は商材ごとに別ファイルでアップロード（ファイル名に商材名） | CSVパーサー仕様、K-07画面、Cloud Functions |
| 3 | ★ 商材ごとの全社合計をdailyKpiSummaryコレクションに保存 | Firestore設計、ダッシュボード高速化 |
| 4 | ★ CSV取込権限はmanager以上に拡大（executive限定ではない） | セキュリティルール、K-07アクセス権限 |
| 5 | ★ 14時間帯対応に修正（v3の11時間帯 → 0:00〜23:59の14時間帯） | dailyKpi.hourlyData、KPI入力フォーム |
| 6 | ★ 毎日CSV取込の運用。取込忘れアラートを追加 | アラート設計、通知システム |
| 7 | ★ CSV取込後の手動修正運用ルールを明文化 | K-02・dailyKpi更新ルール |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景と目的

営業部において、週次報告・KPI管理・教育進捗などが個別のExcelやツールで管理されており、情報が分散している。本プロジェクトでは、営業活動に関するあらゆるデータを一元管理し、AI分析による属人化の解消と、上司の教育時間確保を実現するWebアプリケーションを構築する。

## 1.2 解決すべき課題

- 営業データが分散しており、全体像の把握に時間がかかる

- 上司が部下の課題分析に多くの時間を費やしている

- 営業ノウハウが属人化しており、組織としての改善が困難

- 個人の改善点が数値として可視化されていない

- 稼働データの蓄積・活用ができていない

- KPIがExcelで管理されており、リアルタイムな分析ができない

- 商材ごとにKPI項目・あるべき数値が異なるが、Excelでは個別管理が困難

- メンバーが月単位で商材を変更した場合、過去データとの整合性が取れない

- KPIの手入力作業が負担になっており、本来の営業活動の時間を圧迫している（v4新規）

## 1.3 ゴールイメージ

- 営業メンバーがアプリを開けば、自分の数字・課題・改善点が一目でわかる

- 上司がダッシュボードで部下全員の状況を瞬時に把握できる

- AIが蓄積データをもとに自動でフィードバック・改善提案を生成する

- 会議資料（PowerPoint）がワンクリックで出力される

- KPI基準値を商材×個人レベルで設定し、アラートで即座に異常を検知できる

- 時間帯別のパフォーマンス分析で、最も効率の良い行動パターンを特定できる

- 商材変更があっても、変更前後のデータがすべて正確に紐づいて閲覧できる

- CSVをアップロードするだけで毎日のKPIデータが自動反映される（v4新規）

- 商材ごとの全社合計が瞬時に表示され、経営判断のスピードが上がる（v4新規）

# 2. 商材設計

## 2.1 商材一覧

| 商材ID | 商材名 | CSVファイル名識別子 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| visit | HP（訪問） | visit | 架電→アポ→訪問→受注の標準フロー |
| web | Web | web | Web経由の商談（受注率が異なる） |
| replace | リプレイス | replace | APO率・採用率が高め |
| meo | MEO | meo | 採用率1.0・受注率0.20 |

## 2.2 商材ごとに別CSVファイルでアップロード（v4新仕様）

CSVファイルは商材ごとに別ファイルでアップロードする運用とします。ファイル名に商材識別子を含めることで、システムが自動で商材を判定します。

| 商材 | ファイル名パターン | 例（2026年5月18日分） |
| --- | --- | --- |
| HP（訪問） | 時間別_visit_{開始日}_{終了日}.csv | 時間別_visit_20260518_20260518.csv |
| Web | 時間別_web_{開始日}_{終了日}.csv | 時間別_web_20260518_20260518.csv |
| リプレイス | 時間別_replace_{開始日}_{終了日}.csv | 時間別_replace_20260518_20260518.csv |
| MEO | 時間別_meo_{開始日}_{終了日}.csv | 時間別_meo_20260518_20260518.csv |

## 2.3 商材別あるべき数値（転換率基準値）一覧

executiveがproductMastersコレクションで一元管理する。月次で変更可能。

| 転換率項目 | HP（訪問） | Web | リプレイス | MEO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 総コ→オーナ接触率 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 総コ→APO率 | 1.3% | 2.0% | 3.5〜4.0% | 2.0% |
| APO→採用率 | 40% | 50% | 100% | 100% |
| 採用→行動率 | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 行動→受注率 | 20% | 15% | 25% | 20% |

# 3. システム構成

## 3.1 技術スタック

| カテゴリ | 技術 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | React + Vite | SPA構築 |
| UIライブラリ | Lucide React | アイコンコンポーネント |
| ルーティング | React Router DOM | ネストルーティング・認証ガード |
| ホスティング | Firebase Hosting | 静的ファイル配信 |
| データベース | Cloud Firestore | NoSQL DB |
| 認証 | Firebase Authentication | メール/Google認証・ロール管理 |
| サーバーサイド | Cloud Functions | CSV取込・AI分析API |
| AI分析 | Claude API / Gemini API | KPI分析・改善提案 |
| 帳票出力 | pptxgenjs / papaparse | PowerPoint・CSV出力 |
| ★ CSV処理 | iconv-lite + csv-parse | ★ CP932デコード + CSV解析 |
| 外部連携 | Microsoft Graph API | Teams連携 |
| バージョン管理 | GitHub | コード管理 |

## 3.2 ユーザーロール（3種）

| ロール | 対象役職 | 閲覧範囲 | 主な権限 |
| --- | --- | --- | --- |
| executive | 代表・取締役・役員・統括 | 全社データ | 全データ閲覧・設定変更・商材マスタ編集 |
| manager | 副統括・MGR・PMGR・SMGR | 自組織データ | 部下データ閲覧・KGI承認・CSV取込（v4追加） |
| leader | TL・一般 | 個人データのみ | 自分のデータ入力・閲覧・KGI提案 |

# 4. KPIデータ取得方式（v4新セクション）

KPIデータの取得方式を「CSV自動取込（メイン）」と「手動入力（バックアップ）」の2系統に整理する。

## 4.1 取得方式の概要

| 方式 | 用途 | 頻度 | 実行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ CSV自動取込（メイン） | 毎日の通常運用。商材ごとに別ファイルでアップロード | 毎日 | manager以上 |
| ▲ 手動入力（バックアップ） | CSV不備・取込失敗・データ修正時の補完入力 | 週1〜2回 | 全員（本人）+ manager（部下分） |

## 4.2 CSVフォーマット仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 文字コード | CP932（Shift-JIS拡張） |
| 改行コード | CRLF（Windowsベース） |
| 対象期間 | 1日分（ファイル名の開始日=終了日） |
| 列構成 | 85列（名前1列 + 14時間帯×6項目=84列） |
| 時間帯 | 14時間帯（0:00〜8:59、9:00〜20:00の12時間帯、21:00〜23:59） |
| 6項目 | 総（total）・実（actual）・再（recall）・オ（owner）・見（prospect）・ア（appoint） |
| 行構成 | 1行目=時間帯ラベル、2行目=項目名、3行目以降=メンバーデータ、最終行=合計 |

## 4.3 KGI（月次目標設定）

月初に個人ごと・商材ごとにKGIと転換率の基準値を設定する。productMastersの基準値を初期値として表示し、leaderが提案、managerが承認する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 粗利目標 | 月次の粗利目標金額 |
| 単価 | 1件あたりの平均単価 |
| 稼働日 | その月の営業稼働日数 |
| 受注件数目標 | 目標受注件数（粗利÷単価） |
| 総コール目標 | 月次の総コール目標数 |
| 各転換率 | 実コール率・再コール率・オーナ接触率・見込率・アポ率・採用率・訪問率・受注率 |

# 5. アラート設計

KGIと転換率の基準値を商材×個人レベルで設定し、6パターンのアラートで異常を検知する。

| アラート種別 | 検知タイミング | 検知内容 |
| --- | --- | --- |
| 日次アラート | 毎日リアルタイム / 終業時 | 日次KPI基準値を下回った場合 |
| 週次アラート | 毎週月曜日 | 週次の傾向分析（前週比・基準値との乖離） |
| 転換率アラート | 日次 / 週次 | 転換率が商材別基準値から大きく乖離 |
| 月末着地予測 | 毎日更新 | 月末着地予測がKGI目標に対して不足 |
| 時間帯別分析 | 日次 / 週次 | 特定時間帯のパフォーマンス低下 |
| ★ CSV取込忘れアラート | 毎日19:00時点 | ★ 当日のCSVが商材ごとに取込まれていない場合、manager以上に通知 |

# 6. データ設計（Firestoreコレクション）

★マーク=v3/v4新規追加　▲マーク=v4変更

| コレクション | 主なフィールド | 書込権限 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| productMasters | productId, productName, kpiItems[], conversionRates{byRole}, validFrom, validTo, isActive | executive | 商材マスタ |
| userProductAssignments | userId, productId, startDate, endDate, assignedBy | manager以上 | 商材割当履歴 |
| users | uid, name, email, role, title, teamId, currentProductId, joinDate | executive | ユーザー情報 |
| teams | teamId, name, leaderId, members[], parentTeamId, startDate, endDate | executive | チーム構成 |
| ▲ dailyKpi | userId, date, productId, source, csvFileName, importLogId, importedBy, hourlyData[14], totals{}, createdAt | 本人 + manager（CSV取込） | 日次KPI（v4でsource等追加） |
| ★ dailyKpiSummary | summaryId=productId_date, productId, date, totals{}, memberCount, lastUpdated | manager以上（CSV取込時） | ★ 商材別の全社日次合計 |
| ★ csvImportLogs | logId, fileName, productId, targetDate, importedBy, importedAt, totalMembers, successCount, status | manager以上 | ★ CSV取込履歴 |
| kpiTargets | userId, period, productId, kgi{}, conversionRates{}, status, approvedBy, comment | 本人→承認 | KGI月次設定 |
| weeklyReports | userId, period, formData{}, status, approvedBy | 本人 | 週次報告データ |
| educationRecords | userId, trainerId, date, theme, content, progress | manager | 教育記録 |
| improveTasks | userId, assignedBy, title, status, deadline, result | manager以上 | 改善タスク |
| aiAnalysis | userId, type, result, model, createdAt | システム | AI分析結果 |
| notifications | userId, type, message, read, relatedId | システム | 通知 |
| alerts | userId, productId, alertType, threshold, actualValue, severity | システム | アラート発火履歴 |

# 7. 機能一覧

| No. | 機能名 | 概要 | Phase | 対象ロール |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ログイン・認証 | メール/Google認証・3ロール対応 | Phase 1 | 全員 |
| F-02 | 週次報告入力 | 5ステップ形式・一時保存対応 | Phase 1 | manager以上 |
| F-03 | マイヒストリー | 過去報告履歴・編集・PPT/CSV出力 | Phase 1 | 全員 |
| F-04 | 商材マスタ管理 | 商材・転換率基準値・月次変更管理 | Phase 1 | executive |
| F-05 | 月次商材変更管理 | メンバーの担当商材を月単位で変更 | Phase 1 | manager以上 |
| ★ F-06 | CSV自動取込 | ★ 毎日商材別CSVをアップロード→パース→確定保存 | Phase 2 | manager以上 |
| ▲ F-07 | KPI日次入力（手動） | ▲ CSV不備時の補完入力。日次合計入力モード追加 | Phase 2 | 全員 |
| F-08 | KGI月次設定 | 商材別KGI目標・転換率・承認フロー | Phase 2 | 全員 |
| F-09 | KPIダッシュボード | 達成率・推移グラフ・商材別表示 | Phase 2 | 全員 |
| F-10 | 日報管理 | 日次活動報告 | Phase 2 | 全員 |
| F-11 | 教育進捗管理 | 教育記録・進捗管理 | Phase 2 | manager以上 |
| F-12 | 管理者ダッシュボード | 全メンバー状況・未提出アラート・商材別合計 | Phase 1 | manager以上 |
| F-13 | PowerPoint出力 | テンプレート準拠の自動出力 | Phase 1 | 全員 |
| ▲ F-14 | アラート通知 | ▲ 6パターン（CSV取込忘れ追加） | Phase 2 | 全員 |
| F-15 | 改善タスク管理 | 改善タスクCRUD・期限管理 | Phase 2 | 全員 |
| F-16 | AI KPI分析 | 達成予測・ボトルネック分析 | Phase 3 | 全員 |
| F-17 | AI行動分析 | 時間帯別パフォーマンス分析 | Phase 3 | 全員 |
| F-18 | AI教育フィードバック | 個別育成提案 | Phase 3 | manager以上 |
| F-19 | Teams連携 | 稼働報告自動取込 | Phase 3 | 全員 |
| F-20 | 組織管理 | チーム階層・月次変更管理 | Phase 1 | executive |
| F-21 | ユーザー管理 | アカウント作成・ロール割当 | Phase 1 | executive |

# 8. 開発フェーズ計画

## Phase 1：土台構築（目安2週間）

- Firebase Auth導入（3ロール・10役職対応）

- Firestoreセキュリティルール（ロールベース）

- 商材マスタ管理画面（productMasters初期データ投入含む）

- ユーザー管理画面（商材割当・月次変更管理）

- 組織管理画面（チーム階層・月次変更管理）

- 管理者ダッシュボード（ロール別表示切替）

- 週次報告の閲覧レイアウト

- PPT/CSV出力のFirestore対応確認

- スマホ対応（レスポンシブ）

## Phase 2：機能拡張（目安3〜5週間、CSV取込で1週間追加）

- ★ Cloud Functions: parseHourlyKpiCsv（CSVパーサー）

- ★ Cloud Functions: commitCsvImport（一括保存）

- ★ K-07 CSV取込画面（5ステップフロー）

- ★ csvImportLogs / dailyKpiSummary コレクション

- KPI日次入力（手動：バックアップ用）

- KGI月次設定（商材別・承認フロー）

- KPIダッシュボード（商材別・全社合計表示）

- 日報管理

- 教育進捗管理

- 改善タスク管理

- アラート通知（6パターン・CSV取込忘れ含む）

- 通知一覧画面

- プロフィール設定画面

## Phase 3：AI分析・外部連携（目安1〜2ヶ月）

- Cloud Functions構築（AI分析API基盤）

- AI KPI分析（商材別の達成予測）

- AI行動分析（時間帯別パフォーマンス）

- AI教育フィードバック

- Teams連携

- 外部データ取込

- 個人成長レポート

# 9. 既存実装状況

公開URL: https://rushup-weekly-report.web.app

GitHub: https://github.com/takahashi2412/sales-weekly-report

| 実装済み機能 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 週次報告入力フォーム | ✅ 完了 | 5ステップ形式 |
| マイヒストリー | ✅ 完了 | 編集・上書き保存・削除 |
| PowerPoint出力 | ✅ 完了 | テンプレート準拠 |
| CSV出力（既存） | ✅ 完了 | 報告データのCSVダウンロード |
| Firestore移行 | ✅ 完了 | localStorage→Firestore |
| Firebase Hosting | ✅ 完了 | SSLデプロイ済み |
| GitHub連携 | ✅ 完了 | APIキーは.env管理 |
| ログイン画面 | ⚠️ UIのみ | Firebase Auth連携は未実装 |
| ダッシュボード | ⚠️ UIのみ | モックデータ |
| 教育進捗管理 | ⚠️ 一部実装 | TrainingTracker.jsx |
| チーム管理 | ⚠️ 一部実装 | TeamManagement.jsx |
| ★ 商材マスタ管理 | 🆕 未実装 | Phase 1で新規作成 |
| ★ CSV取込 | 🆕 未実装 | Phase 2で新規作成 |

# 10. 非機能要件

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 対応デバイス | PC（Chrome, Edge）、スマホ（iOS Safari, Android Chrome） |
| 同時利用者数 | 30〜50名 |
| レスポンス目標 | 画面遷移 1秒以内、AI分析 10秒以内、CSV取込 30秒以内（v4追加） |
| データバックアップ | Firestoreの自動バックアップ（日次） |
| セキュリティ | Firebase Auth認証必須、ロールベースアクセス制御、HTTPS通信 |
| 可用性 | Firebase標準SLA（99.95%）に準拠 |
| データ保持期間 | 無期限（入社時からの全データを蓄積） |
| CSV取込頻度（v4） | 毎日1回（19:00までの取込を推奨） |

# 11. 開発体制

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 設計・相談役 | Claude（このプロジェクト） |
| 実装担当 | Google Antigravity（Gemini 3.1 Pro High） |
| プロジェクト管理 | K.t.（株式会社Rush up） |