Rushup 営業プラットフォーム

Phase 1 + Phase 2 実装指示書

Google Antigravity 実装担当 向け（v4.0 完全版）

作成日：2026年5月18日　　設計：Claude（Rushupプロジェクト）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象リポジトリ | https://github.com/takahashi2412/sales-weekly-report |
| 公開URL | https://rushup-weekly-report.web.app |
| 技術スタック | React + Vite / Firebase Auth / Cloud Firestore / Cloud Functions / Firebase Hosting |
| 目標期間 | Phase 1: 2週間 + Phase 2: 3〜5週間（合計 約7週間） |
| Phase 1 の目標 | 認証・商材マスタ・組織管理・ダッシュボードの土台完成 |
| Phase 2 の目標 | CSV自動取込・KGI承認フロー・KPI入力・改善管理・教育管理の完成 |
| 参照設計書 | ・Rushup営業PF_簡易仕様書_v4.docx ・Rushup営業PF_画面構成設計書_v4.docx ・Rushup営業PF_Firestoreセキュリティルール設計書_v4.docx |

# 0. 全体方針と前提

## 0.1 v4の重要変更点（必ず確認）

Phase 1には「商材マスタ管理」が含まれます。Phase 2には「CSV自動取込」が含まれます。両方ともコア機能のため、設計書通りに実装してください。

- KPI入力方式は「CSV自動取込（メイン）＋手動入力（バックアップ）」の2系統

- CSVは商材ごとに別ファイル（ファイル名に商材ID）。文字コードはCP932

- 時間帯は14時間帯（v3の11時間帯から変更）。0:00〜23:59を含む

- CSV取込権限はmanager以上（executive限定ではない）

- 商材ごとの全社合計を dailyKpiSummary に保存（ダッシュボード高速化）

## 0.2 既存コードの状態

| 機能 | 状態 | Phase 1/2 での対応 |
| --- | --- | --- |
| 週次報告入力（WeeklyForm） | ✅ 完了 | Phase 1：そのまま移植 |
| マイヒストリー | ✅ 完了 | Phase 1：R-04として改修 |
| PowerPoint/CSV出力 | ✅ 完了 | Phase 1：Firestore対応確認 |
| Firestore移行 | ✅ 完了 | Phase 1：セキュリティルール更新 |
| ログイン画面 | ⚠️ UIのみ | Phase 1：Firebase Auth実装 |
| ダッシュボード | ⚠️ モック | Phase 1：ロール別・商材別に実装 |
| チーム管理（TeamManagement.jsx） | ⚠️ 一部 | Phase 1：S-02として改修 |
| ★ 商材マスタ | 🆕 未実装 | Phase 1：S-06として新規作成 |
| ★ CSV取込 | 🆕 未実装 | Phase 2：K-07として新規作成 |
| ★ dailyKpiSummary | 🆕 未実装 | Phase 2：CSV取込時に同時書込 |

# Phase 1：土台構築（目安2週間）

## Phase 1 実装順序

| No. | タスク | 依存 | 期間 | 優先度 | 画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | Firebase Auth実装（3ロール・カスタムクレーム） | なし | 1〜2日 | 🔴 最高 | C-01 |
| P1-2 | Firestoreルール Phase 1全面更新 | P1-1 | 0.5日 | 🔴 最高 | — |
| P1-3 | useAuth + AuthGuard + ルーティング | P1-1,2 | 0.5日 | 🔴 最高 | 共通 |
| P1-4 | サイドバー + トップバー（商材バッジ含む） | P1-3 | 0.5日 | 🟠 高 | 共通 |
| P1-5 | S-01 ユーザー管理（担当商材フィールド） | P1-3,4 | 1日 | 🟠 高 | S-01 |
| P1-6 | S-06 商材マスタ管理（新規作成） | P1-3,4 | 1〜1.5日 | 🟠 高 | S-06 |
| P1-7 | S-02 組織管理（商材変更履歴タブ） | P1-5,6 | 1〜1.5日 | 🟠 高 | S-02 |
| P1-8 | H-01 ダッシュボード（ロール別） | P1-5,6,7 | 1〜1.5日 | 🟡 中 | H-01 |
| P1-9 | R-02 週次報告（既存移植） | P1-3 | 0.5日 | 🟡 中 | R-02 |
| P1-10 | R-04 提出履歴 + R-05 レポート詳細 | P1-9 | 0.5日 | 🟡 中 | R-04,05 |
| P1-11 | PPT/CSV出力 Firestore対応確認 | P1-3 | 0.5日 | 🟢 低 | — |
| P1-12 | レスポンシブ崩れ修正 | 全完了 | 0.5日 | 🟢 低 | 全画面 |

P1-1：Firebase Auth + Cloud Functions実装

// functions/src/auth.ts import * as functions from 'firebase-functions'; import * as admin from 'firebase-admin'; admin.initializeApp(); export const assignUserRole = functions.https.onCall(async (data, context) => { if (!context.auth ¦¦ context.auth.token.role !== 'executive') { throw new functions.https.HttpsError('permission-denied', 'Only executive can assign roles.'); } const { uid, role, title } = data; if (!['executive','manager','leader'].includes(role)) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'Invalid role.'); } await admin.auth().setCustomUserClaims(uid, { role }); await admin.firestore().collection('users').doc(uid).update({ role, title, updatedAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), }); return { success: true }; });

P1-3：useAuth フック

// src/hooks/useAuth.ts import { useState, useEffect, createContext, useContext } from 'react'; import { getAuth, onAuthStateChanged } from 'firebase/auth'; import { doc, getDoc } from 'firebase/firestore'; import { db } from '../firebase/config'; export type UserRole = 'executive' ¦ 'manager' ¦ 'leader'; const AuthContext = createContext<any>(null); export const AuthProvider = ({ children }) => { const [user, setUser] = useState(null); const [loading, setLoading] = useState(true); useEffect(() => { const auth = getAuth(); return onAuthStateChanged(auth, async (fbUser) => { if (fbUser) { const tokenResult = await fbUser.getIdTokenResult(true); const role = (tokenResult.claims.role as UserRole) ¦¦ 'leader'; const userDoc = await getDoc(doc(db, 'users', fbUser.uid)); const data = userDoc.data(); setUser({ uid: fbUser.uid, email: fbUser.email, displayName: fbUser.displayName, role, title: data?.title ¦¦ '', teamId: data?.teamId ¦¦ '', currentProductId: data?.currentProductId ¦¦ '', }); } else { setUser(null); } setLoading(false); }); }, []); const isExecutive = user?.role === 'executive'; const isManagerOrAbove = ['executive','manager'].includes(user?.role); return ( <AuthContext.Provider value={{ user, loading, isExecutive, isManagerOrAbove }}> {children} </AuthContext.Provider> ); }; export const useAuth = () => useContext(AuthContext);

P1-6：S-06 商材マスタ初期データ投入

// scripts/seedProductMasters.ts // 実行: npx ts-node scripts/seedProductMasters.ts import * as admin from 'firebase-admin'; admin.initializeApp(); const db = admin.firestore(); const products = [ { productId: 'visit', productName: 'HP（訪問）', productLabel: '訪問', isActive: true, validFrom: '2026-05-01', validTo: null, conversionRates: { manager: { appointRate: 0.013, adoptionRate: 0.40, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 1 }, pmgr: { appointRate: 0.013, adoptionRate: 0.40, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 2 }, smgr: { appointRate: 0.013, adoptionRate: 0.40, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 3 }, tl: { appointRate: 0.013, adoptionRate: 0.40, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 4 }, general: { appointRate: 0.013, adoptionRate: 0.40, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 5 }, } }, { productId: 'web', productName: 'Web', productLabel: 'Web', isActive: true, validFrom: '2026-05-01', validTo: null, conversionRates: { manager: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 0.50, orderRate: 0.15, monthlyOrderTarget: 1 }, pmgr: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 0.50, orderRate: 0.15, monthlyOrderTarget: 2 }, smgr: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 0.50, orderRate: 0.15, monthlyOrderTarget: 3 }, tl: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 0.50, orderRate: 0.15, monthlyOrderTarget: 4 }, general: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 0.50, orderRate: 0.15, monthlyOrderTarget: 5 }, } }, { productId: 'replace', productName: 'リプレイス', productLabel: 'リプ', isActive: true, validFrom: '2026-05-01', validTo: null, conversionRates: { manager: { appointRate: 0.035, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.25, monthlyOrderTarget: 3 }, pmgr: { appointRate: 0.035, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.25, monthlyOrderTarget: 5 }, smgr: { appointRate: 0.035, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.25, monthlyOrderTarget: 6 }, tl: { appointRate: 0.040, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.25, monthlyOrderTarget: 8 }, general: { appointRate: 0.040, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.25, monthlyOrderTarget: 8 }, } }, { productId: 'meo', productName: 'MEO', productLabel: 'MEO', isActive: true, validFrom: '2026-05-01', validTo: null, conversionRates: { manager: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 2 }, pmgr: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 4 }, smgr: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 5 }, tl: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 6 }, general: { appointRate: 0.020, adoptionRate: 1.0, orderRate: 0.20, monthlyOrderTarget: 7 }, } }, ]; (async () => { for (const p of products) { await db.collection('productMasters').doc(p.productId).set({ ...p, createdAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), updatedAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), }); console.log('✅ ' + p.productName); } })();

# Phase 2：機能拡張（目安3〜5週間、CSV取込含む）

## Phase 2 実装順序

| No. | タスク | 依存 | 期間 | 優先度 | 画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-1 | ★ Cloud Functions: parseHourlyKpiCsv | P1完了 | 2日 | 🔴 最高 | Functions |
| P2-2 | ★ Cloud Functions: commitCsvImport | P2-1 | 1日 | 🔴 最高 | Functions |
| P2-3 | ★ K-07 CSV取込画面（5ステップ） | P2-1,2 | 2〜3日 | 🔴 最高 | K-07 |
| P2-4 | K-02 KPI日次入力（手動・バックアップ） | P1完了 | 1.5日 | 🟠 高 | K-02 |
| P2-5 | K-03 KGI月次設定（承認フロー） | P1完了 | 2日 | 🟠 高 | K-03 |
| P2-6 | K-01 KPIダッシュボード（商材別・全社合計） | P2-3 | 1.5日 | 🟠 高 | K-01 |
| P2-7 | K-04 KPI履歴・推移（sourceバッジ） | P2-3 | 1日 | 🟡 中 | K-04 |
| P2-8 | K-05 KPI比較・着地予測 | P2-3 | 1日 | 🟡 中 | K-05 |
| P2-9 | K-06 KPI詳細 | P2-3 | 1日 | 🟡 中 | K-06 |
| P2-10 | D-01〜D-05 日報管理 全5画面 | P1完了 | 2日 | 🟡 中 | D-01〜05 |
| P2-11 | P-01〜P-04 進捗管理 全4画面 | P2-3,6 | 2日 | 🟡 中 | P-01〜04 |
| P2-12 | I-01〜I-05 改善管理 全5画面 | P1完了 | 1.5日 | 🟡 中 | I-01〜05 |
| P2-13 | E-01〜E-05 教育管理 5画面 | P1完了 | 1.5日 | 🟡 中 | E-01〜05 |
| P2-14 | R-01,03,06 レポート残り3画面 | P1完了 | 1日 | 🟢 低 | R-01,03,06 |
| P2-15 | アラート通知（6パターン・取込忘れ含む） | P2-3 | 1.5日 | 🟢 低 | C-03 |
| P2-16 | C-02 プロフィール・C-03 通知一覧 | P2-15 | 1日 | 🟢 低 | C-02,03 |
| P2-17 | S-03,S-04 権限・項目設定 | P1完了 | 1日 | 🟢 低 | S-03,04 |

## P2-1 + P2-2：Cloud Functions CSV取込

parseHourlyKpiCsv（CSVパース＋プレビュー返却）

// functions/src/csvImport.ts import * as functions from 'firebase-functions'; import * as admin from 'firebase-admin'; import iconv from 'iconv-lite'; import { parse } from 'csv-parse/sync'; const PRODUCT_IDS = ['visit', 'web', 'replace', 'meo']; export const parseHourlyKpiCsv = functions.https.onCall(async (data, context) => { // 1. 権限チェック：manager以上 if (!context.auth ¦¦ !['executive','manager'].includes(context.auth.token.role)) { throw new functions.https.HttpsError('permission-denied', 'Only manager+ can import CSV.'); } const { fileBuffer, fileName } = data; // fileBufferはBase64 // 2. ファイル名から商材IDと日付を抽出 // 例: "時間別_visit_20260518_20260518.csv" const match = fileName.match(/時間別_([a-z]+)_(\d{4})(\d{2})(\d{2})_(\d{4})(\d{2})(\d{2})\.csv/); if (!match) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'Invalid filename. Expected: 時間別_{productId}_YYYYMMDD_YYYYMMDD.csv'); } const [, productId, sy, sm, sd, ey, em, ed] = match; if (!PRODUCT_IDS.includes(productId)) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', `Invalid productId in filename: ${productId}`); } const targetDate = `${sy}-${sm}-${sd}`; if (targetDate !== `${ey}-${em}-${ed}`) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'Multi-day CSV is not supported. Start and end date must match.'); } // 3. productMasters の存在確認 const productDoc = await admin.firestore() .collection('productMasters').doc(productId).get(); if (!productDoc.exists) { throw new functions.https.HttpsError('not-found', `Product not found: ${productId}`); } // 4. CP932 → UTF-8 デコード const buffer = Buffer.from(fileBuffer, 'base64'); const text = iconv.decode(buffer, 'cp932'); // 5. CSVパース const records = parse(text, { skip_empty_lines: true }); // 6. バリデーション if (records.length < 4) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'Not enough rows.'); } if (records[0].length !== 85) { throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', `Invalid column count: ${records[0].length} (expected 85)`); } // 7. 時間帯定義（14時間帯） const HOUR_LABELS = [ 'early', // 0:00〜8:59 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 'late', // 21:00〜23:59 ]; const KPI_KEYS = ['total','actual','recall','owner','prospect','appoint']; // 8. メンバー名→userIdの名寄せ準備 const usersSnap = await admin.firestore().collection('users').get(); const usersByName = new Map(usersSnap.docs.map(d => [d.data().name, d.data()])); // 9. データ行をパース（3行目〜最終行の1つ前） const dataRows = records.slice(2, -1); const summaryRow = records[records.length - 1]; // 「合計」行 const parsedMembers = []; for (const row of dataRows) { const name = row[0]?.trim(); if (!name ¦¦ name === '合計') continue; const userData = usersByName.get(name); const userId = userData?.uid ¦¦ null; // 14時間帯×6項目をパース const hourlyData = []; let col = 1; for (const hour of HOUR_LABELS) { const d: any = { hour }; for (const key of KPI_KEYS) { d[key] = parseInt(row[col], 10) ¦¦ 0; col++; } hourlyData.push(d); } // 日次合計 const totals: any = {}; for (const key of KPI_KEYS) { totals[key] = hourlyData.reduce((s, h) => s + (h[key] ¦¦ 0), 0); } parsedMembers.push({ name, userId, hourlyData, totals, matched: userId !== null, warnings: userId === null ? ['名前がusersに見つかりません'] : [], }); } // 10. 全社合計（CSVの「合計」行）をパース const summaryHourly = []; let sCol = 1; for (const hour of HOUR_LABELS) { const d: any = { hour }; for (const key of KPI_KEYS) { d[key] = parseInt(summaryRow[sCol], 10) ¦¦ 0; sCol++; } summaryHourly.push(d); } const summaryTotals: any = {}; for (const key of KPI_KEYS) { summaryTotals[key] = summaryHourly.reduce((s, h) => s + (h[key] ¦¦ 0), 0); } return { productId, targetDate, fileName, totalMembers: parsedMembers.length, matchedCount: parsedMembers.filter(m => m.matched).length, unmatchedCount: parsedMembers.filter(m => !m.matched).length, members: parsedMembers, summary: { hourlyData: summaryHourly, totals: summaryTotals }, }; });

commitCsvImport（プレビュー後の確定保存）

// 確定保存：dailyKpi（個人別）+ dailyKpiSummary（全社合計）+ csvImportLogs（履歴） export const commitCsvImport = functions.https.onCall(async (data, context) => { if (!context.auth ¦¦ !['executive','manager'].includes(context.auth.token.role)) { throw new functions.https.HttpsError('permission-denied', 'Only manager+ can commit.'); } const { productId, targetDate, fileName, members, summary, overwrite } = data; const db = admin.firestore(); const batch = db.batch(); // 1. 取込ログを記録 const logRef = db.collection('csvImportLogs').doc(); batch.set(logRef, { fileName, productId, targetDate, importedBy: context.auth.uid, importedAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), totalMembers: members.length, successCount: 0, // 後でupdate status: 'in_progress', }); // 2. メンバー別dailyKpiを一括書込 let successCount = 0; for (const member of members) { if (!member.userId) continue; const docId = `${member.userId}_${productId}_${targetDate}`; const docRef = db.collection('dailyKpi').doc(docId); const existing = await docRef.get(); if (existing.exists && !overwrite) continue; batch.set(docRef, { userId: member.userId, date: targetDate, productId, productVersion: 1, source: 'csv_import', csvFileName: fileName, importLogId: logRef.id, importedBy: context.auth.uid, importedAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), hourlyData: member.hourlyData, totals: member.totals, createdAt: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), }); successCount++; } // 3. dailyKpiSummary（商材別の全社合計）を保存 const summaryId = `${productId}_${targetDate}`; const summaryRef = db.collection('dailyKpiSummary').doc(summaryId); batch.set(summaryRef, { summaryId, productId, date: targetDate, hourlyData: summary.hourlyData, totals: summary.totals, memberCount: successCount, importLogId: logRef.id, lastUpdated: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), }); // 4. ログを完了に更新 batch.update(logRef, { successCount, status: 'completed' }); await batch.commit(); return { success: true, successCount, logId: logRef.id }; });

package.json への追加

// functions/package.json "dependencies": { "firebase-admin": "^12.0.0", "firebase-functions": "^4.0.0", "iconv-lite": "^0.6.3", "csv-parse": "^5.5.0" }

## P2-3：K-07 CSV取込画面の実装

// src/pages/kpi/CsvImport.tsx（要点抜粋） import { useState } from 'react'; import { getFunctions, httpsCallable } from 'firebase/functions'; const PRODUCTS = [ { id: 'visit', name: 'HP（訪問）' }, { id: 'web', name: 'Web' }, { id: 'replace', name: 'リプレイス' }, { id: 'meo', name: 'MEO' }, ]; export const CsvImport = () => { const [productId, setProductId] = useState('visit'); const [file, setFile] = useState<File ¦ null>(null); const [previewData, setPreviewData] = useState(null); const [step, setStep] = useState(1); // 1:選択 2:パース中 3:プレビュー 4:名寄せ 5:確定 const handleParse = async () => { if (!file) return; setStep(2); // ファイル名と商材の一致確認 if (!file.name.includes(`_${productId}_`)) { alert('選択した商材とファイル名が一致しません'); setStep(1); return; } // Base64エンコードして送信 const buffer = await file.arrayBuffer(); const base64 = btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(buffer))); const functions = getFunctions(); const parse = httpsCallable(functions, 'parseHourlyKpiCsv'); try { const result = await parse({ fileBuffer: base64, fileName: file.name }); setPreviewData(result.data); setStep(3); } catch (e) { alert('パース失敗: ' + e.message); setStep(1); } }; const handleCommit = async (overwrite: boolean) => { const functions = getFunctions(); const commit = httpsCallable(functions, 'commitCsvImport'); const result = await commit({ productId: previewData.productId, targetDate: previewData.targetDate, fileName: previewData.fileName, members: previewData.members, summary: previewData.summary, overwrite, }); alert('取込完了：' + result.data.successCount + '件'); }; return ( <div> <h1>CSV取込</h1> {step === 1 && ( <> <select value={productId} onChange={e => setProductId(e.target.value)}> {PRODUCTS.map(p => <option key={p.id} value={p.id}>{p.name}</option>)} </select> <input type="file" accept=".csv" onChange={e => setFile(e.target.files?.[0])} /> <button onClick={handleParse} disabled={!file}>パース実行</button> </> )} {step === 2 && <div>パース中...</div>} {step === 3 && previewData && ( <> <h2>プレビュー（{previewData.totalMembers}名）</h2> {/* メンバー一覧テーブル・合計表示 */} <button onClick={() => handleCommit(false)}>確定保存</button> </> )} </div> ); };

## P2-4：K-02 手動入力（バックアップ）

K-02は2モード切替を実装します：「日次合計のみ入力モード」と「時間帯別詳細入力モード」。デフォルトは合計のみで心理障壁を下げる。

// src/pages/kpi/DailyKpiInput.tsx（要点） const [mode, setMode] = useState<'summary'¦'detail'>('summary'); // summaryモード：6項目を1日分だけ入力 // detailモード：14時間帯×6項目=84項目を入力 const saveSummaryMode = async (totals) => { // 時間帯別データは均等割りで自動分配 const hourCount = 12; // 9〜20時の12時間帯に均等分配 const perHour = Object.fromEntries( Object.entries(totals).map(([k,v]) => [k, Math.floor(v/hourCount)]) ); const hourlyData = [ { hour: 'early', total: 0, actual: 0, recall: 0, owner: 0, prospect: 0, appoint: 0 }, ...Array.from({length: 12}, (_, i) => ({ hour: i+9, ...perHour })), { hour: 'late', total: 0, actual: 0, recall: 0, owner: 0, prospect: 0, appoint: 0 }, ]; await setDoc(doc(db, 'dailyKpi', `${user.uid}_${productId}_${date}`), { userId: user.uid, date, productId, productVersion: 1, source: 'manual', // 手動入力 hourlyData, totals, createdAt: serverTimestamp(), }); };

## P2-5：K-03 KGI承認フロー

| ステータス | 遷移 |
| --- | --- |
| pending | leaderが作成 → managerに通知 |
| approved | managerが承認 → leaderに通知 → アラート閾値として有効化 |
| rejected | managerが差戻し（コメント付き）→ leaderに通知 → 修正してpendingに戻す |

# Phase 1 + Phase 2 完了チェックリスト

## Phase 1 完了チェック

| No. | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | メール/Google認証でログイン・ログアウト | 手動操作 |
| □ | useAuth() で user.role が取得できる | console.log |
| □ | 未ログインで全URLが /login にリダイレクト | 直接URL入力 |
| □ | leaderで /settings/users にアクセス→拒否 | leaderアカウント |
| □ | productMastersに4商材が登録済み | Firestore Console |
| □ | S-06で商材の追加・編集・月次更新ができる | executive操作 |
| □ | S-01でユーザー作成時にcurrentProductIdが設定される | Firestore Console |
| □ | S-01の担当商材設定でuserProductAssignmentsに記録 | Firestore Console |
| □ | S-02で商材変更履歴タブが表示・操作できる | executive操作 |
| □ | H-01でロール別の表示切替が動作 | 3ロールで確認 |
| □ | R-02で週次報告がFirestoreに保存される | Firestore Console |
| □ | R-05でレポート詳細が表示・PPT出力可能 | PPTダウンロード |

## Phase 2 完了チェック（CSV取込重点）

| No. | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | ★ K-07でCSVをアップロード→パース成功 | 実CSV使用 |
| □ | ★ プレビューで14時間帯×6項目が正しく表示 | 画面目視 |
| □ | ★ 名寄せ：CSV名前→userIdが正しくマッピング | 画面表示 |
| □ | ★ 確定保存でdailyKpiに14時間帯データが保存 | Firestore Console |
| □ | ★ dailyKpiSummaryに商材別全社合計が保存 | Firestore Console |
| □ | ★ csvImportLogsに履歴が記録される | Firestore Console |
| □ | ★ leaderがK-07にアクセスすると拒否される | leader操作 |
| □ | ★ ファイル名と商材選択の不一致でエラー表示 | 故意に不一致 |
| □ | ★ CP932以外の文字コードCSVでエラー表示 | UTF-8 CSVで試行 |
| □ | ★ 同日の既存データに対し上書き確認モーダル表示 | 同日2回取込 |
| □ | K-02でsource=manualで手動入力ができる | Firestore Console |
| □ | K-03でKGI提案→manager承認→確定の流れが動作 | 2ロールで操作 |
| □ | K-01でdailyKpiSummaryを使った商材別合計が瞬時表示 | レスポンスタイム |
| □ | K-04でCSV取込/手動入力のバッジが区別表示 | 画面目視 |
| □ | CSV取込忘れアラート（19:00時点）が発火 | Cloud Scheduler確認 |

# 質問・不明点の連絡先

実装中に設計上の疑問がある場合は、Claudeプロジェクトチャットに質問してください。設計意図・Firestoreクエリ・コンポーネント構成など何でも対応します。

| 種別 | 連絡先 |
| --- | --- |
| 設計上の疑問 | Claudeプロジェクトチャット |
| 仕様の確認 | K.t.（株式会社Rush up・プロジェクト管理） |
| CSVフォーマット | K.t.に実サンプル送付を依頼 |